DA.3211-19/AJ/08 	                                              Załącznik nr 3 do SIWZ

(WZÓR)

zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Wykonawca może przedstawić inne ustalenia, które proponuje wprowadzić do zapisu w umowie nie kolidujące z zapisami w niniejszym wzorze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia zgłoszonych propozycji.

Umowa

zawarta w dniu ………………….. 2008 roku w Białymstoku pomiędzy:

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku NIP: 966-14-87-133

Ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

reprezentowanym przez:

Janinę Mironowicz – Dyrektora

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następujacej treści.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przyłącze wodociągowe do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i podłączenie wody do toalety w piwnicy z wyłączeniem podłączenia do sieci hydrantowej i wymianą hydrantów zgodnie z projektem budowlanym: „Projekt budowlany – przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego” oraz „Projekt budowlany – przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym” opracowanym przez firmę Usługi projektowe inż. Jerzy Komło, ul . gen. Grota Roweckiego 12, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zajęcia pasa ruchu drogowego.

§ 2

Wykonawca po wykonaniu roboty budowlanej wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

§ 3

Wykonawca dostarczy i użyje własnych materiałów budowlanych i zabezpieczy miejsce prac remontowych.

§ 4

Wykonawca ubezpieczy roboty od odpowiedzialności cywilnej.

§ 5

Wykonawca wywiezie na własny koszt zużyte materiały nadwyżki ziemi, itp.

§ 6

Wykonawca po zakończeniu robót przywróci teren wykonania robót do stanu pierwotnego.

§ 7

Zamawiający poniesie opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas wykonania zamówienia.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania.

§ 9

- Wykonawca wykona przyłącze wodociągowe do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z materiałów o ustalonych standardach jakościowych, posiadających odpowiedni dla ich rodzaju termin ważności.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków w wykonaniu przyłącze wodociągowe do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zauważonych nieprawidłowościach oraz prześle Protokół Reklamacyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania oraz  usunąć wady jakościowe lub braki w wykonaniu przyłącze wodociągowe do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w terminie ustalonym z Zamawiającym.

§ 10

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Zwłoki w usunięciu wad jakościowych lub uzupełnieniu braków w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego przez strony do usunięcia wad, a jeżeli Wykonawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację i nie ustali terminu usunięcia wad jakościowych lub braków od następnego dnia po upływie 7 dni od dnia wysłania reklamacji przez Zamawiającego.

§ 11

- Miejscem odbioru wykonanego zamówienia będzie miejsce jego wykonania.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie robót będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

- Protokół o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 12

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, strony ustalają ryczałtem zgodnie z    ofertą z dnia ……………. 2008 roku w wysokości …………………..…. zł brutto (słownie: ……………………..……………………………………………………………).

- Zamawiający opłaci fakturę na konto wykonawcy: ………………………………………………....………………………………………………………………………........................................................................................................

§ 13

Termin   płatności   wskazany  w  fakturze  nie  może  być  krótszy  niż  14  dni  od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 14

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) oraz  Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                        Zamawiający